（参考）第４条第５項「工事履行報告書」記載例

工事履行報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | | 〇〇改良工事 | |
| 工　期 | | 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 | |
| 日　付 | | 令和〇年〇月〇日　　　**（　月分）** | |
| 現場閉鎖日 | | 〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）/計8日 | |
| 月別 | 予定工程　％  （　　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備考  （現場閉鎖日） |
| ６月 | 5.0％ |  | 現場工事着手日：〇月〇日  （４日） |
| ７月 | 20.0％ |  | （9日） |
| ８月 | 35.0％ |  | ８月13日～15日夏季休暇  （7日） |
| ９月 | 50.0％（45.0％） |  | （8日） |
| １０月 | 70.0％（65.0％） |  |  |
| １１月 | 80.0％（80.0％） |  |  |
| １２月 | 100.0％（100.0％ |  | 現場作業終了日： |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

現場代理人又は主任技術者　氏名