（参考）第４条第７項「工事履行報告書」記載例

工事履行報告書

| 工 事 名 |  | 〇〇改良工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  | 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |
| 日付 |  | 令和〇年〇月〇日 （ ○月分 ） |  |  |
| 現場閉所日 |  | 〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）/計8日 |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実施工程 ％ | 備 考 （現場閉所日） |
| ６月 | 5.0％ |  | 5.0％ | 現場工事着手日：〇月〇日 （４日） |
| ７月 | 20.0％ |  | 20.0％ | （９日） |
| ８月 | 35.0％ |  | 35.0％ | ８月13日～15日夏季休暇 （7日） |
| ９月 | 50.0％ （45.0％） |  | 45.0％ | （８日） |
| １０月 | 70.0％ （65.0％） |  |  |  |
| １１月 | 80.0％ （80.0％） |  |  |  |
| １２月 | 100.0％ （100.0％） |  |  | 現場作業終了日： |
|  |  |  |  | （現場閉所日計 ○○日） |
| （記事欄） |  |  |  |  |

現場代理人又は主任技術者　氏名