（参考）第４条第７項「工事履行報告書」記載例
工事履行報告書
	工　事　名
	〇〇改良工事

	工期
	令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

	日付
	令和〇年〇月〇日　　（　○月分　）

	現場閉所日
	〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）/計8日

	月別
	予定工程　％
（　　）は工程変更後
	実施工程　％
	備　考
（現場閉所日）

	６月
	5.0％
	5.0％
	現場工事着手日：〇月〇日
（４日）

	７月
	20.0％
	20.0％
	
（９日）

	８月
	35.0％
	35.0％
	８月13日～15日夏季休暇
（7日）

	９月
	50.0％
（45.0％）
	45.0％
	（８日）

	１０月
	70.0％
（65.0％）
	
	

	１１月
	80.0％
（80.0％）
	
	

	１２月
	100.0％
（100.0％）
	
	現場作業終了日：

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	（現場閉所日計　○○日）

	（記事欄）






現場代理人又は主任技術者　氏名　　　　　　　　
